- OBEC TOVÉŘ, Tovéř 18, okres Olomouc, PSČ 78316

- IČ: 00635626, DIČ: CZ 00635626,

- bank. spojení - 1800969359/0800  Česká spořitelna, a.s.,

- tel. Spojení - 585 396 690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz

- ___________________________________________________________

Vaše dopis/značka:		Naše značka:		Vyřizuje:		v Tovéři dne:26.2.2024

/2024	           Miroslav Majer

Věc: Cenová nabídka zhotovení ohrady-plotu na stanovištích na separovaný odpad v obci Tovéř v rámci akce Revitalizace sběrových míst na separovaný odpad.

Obec Tovéř tímto poptává výběrovým řízení veřejné zakázky malého rozsahu cenovou nabídku na zhotovení ohrad na stanovištích ne separovaný odpad v Tovéři, dle zaslané dokumentace (přílohou) s výpisem prvků a přiloženou fotodokumentací.

Práce budou spočívat v instalaci kovových prvků (sloupků)- materiál pozink a dřevěnou výplní. Sloupky budou zasazeny do betonového lože-patek. Dřevěné výplně budou ošetřeny nátěrem (olej). S touto prací je spojena demolice stávající zídky ze ztraceného bednění s následným odvozem suti na skládku (nutný doklad o likvidaci) s úpravou stávající zámkové dlažby okolo patek.

Situaci je nutné shlédnout na místě samém, kde budou zodpovězeny vaše dotazy,

kontakt tel: 725 490 430.

Termín podání cenových nabídek Výkazy výměr + krycí list rozpočtu do středy 13.3.2024 do 14:00 na obecním úřadě v Tovéři v zalepené neporušené obálce s nápisem NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REVITALIZACE SBĚRNÝCH MÍST V TOVÉŘI

nebo elektronicky do DS  obce Tovéř: IDDS: mieawwe,

Termín vyhodnocení tentýž den na zasedání zastupitelstva obce Tovéř v 18:00.

Kritérium výběru nejvýhodnější zakázky je nejnižší nabídnutá cena. Ceny uvádějte  bez DPH (s DPH).

O výsledku výběrového řízení budete obeznámeni emailovou komunikací následující den, tj. 14.3.2024.

Zadání stavby bude provedeno formou objednávky.

Termín realizace a předání stavby do 31.5.2024.

S pozdravem

Miroslav Majer

Starosta obce Tovéř

Přílohy: 1) Výkazy výměr+ Krycí list rozpočtu

2) Výpis prvků

3) Fotodokumentace